Projet De Synthèse :

AlgoAtome

## Rapport de synthèse

2003/2004 info 2 Grp.

Hillaire Sébastien

Schmitt Anthony

Boucard Olivier

Le Grand Ronan

Projet De Synthèse :

AlgoAtome

## Rapport de synthèse

SOMMAIRE

1-Le projet AlgoAtome

  - Objectif du projet Maan du laboratoire Valoria

1.2- Notre objectif : conception d’algorithmes de contrôle

2-Solutions mises en place

2.1- Implantation d’une IHM de lancement

2.2- Création d’algorithmes de test

2.3- Mise en place de tests de validité

3-Concrétisation des solutions

3.1- Etat d’avancement du projet

3.1.1 Ce qui a été réalisé

3.1.2 Ce qui reste à effectuer

3.2- Difficultés trouvées et apports

3.2.1 Globale

3.2.2 Personnel : chaque personne du groupe

3.3- Calendrier, gestion du temps et respect des prévisions

4-Annexe

4.1- Le diagramme de classe

4.2- Calendrier prévu

- Le projet AlgoAtome

1.1- Objectif du projet Maam du laboratoire Valoria

En robotique, bon nombre de chercheurs essaient de créer des modules robotiques autonomes pouvant se déplacer « intelligemment. C’est à dire en étant capable de s’adapter à son environnement, éviter des obstacles  ou encore d’effectuer des tâches en milieu hostile (radiation, matériaux toxiques, bombes terroristes…) ; par exemple le désamorçage d’une bombe ou une infiltration dans un conduit d’aération (en fait toute opération  où il serait trop dangereux de faire intervenir l’homme)

Le but du projet Maam du laboratoire Valoria est la simulation du déplacement de ces modules robotiques autonomes. Par la suite on appellera un module robotique comme un « atome ». Ces atomes ont la particularité de pouvoir se connecter par leurs pattes pour former des modules plus complexes : des molécules. Pour simuler les possibilités d’agencement de ces atomes et leurs manières de se déplacer, les deux chercheurs M. Dubois Michel et M. LeGuyadec Yann du laboratoire Valoria ont programmé un simulateur nommé SIMULATOM qui vise à reproduire le plus fidèlement possible le comportement des modules robotiques en conditions réelles. Cette démarche permet donc de prévoir les possibilités offertes par les différentes configurations sans même avoir de modèle physique et à moindre coût.

1.2– Notre objectif : conception d’algorithmes de contrôle

L’objectif de notre projet est tout d’abord d’assembler des atomes afin de créer des molécules qui peuvent se déplacer de manière efficace et dont le mode de déplacement est intéressant à mettre en oeuvre. Il nous faut en fait créer des algorithmes de déplacement qui permettent à nos molécules de se déplacer le plus efficacement possible. Nous devons aussi trouver un moyen de comparer ces algorithmes entre eux en terme de rentabilité. Une attention particulière est portée sur l’extensibilité des algorithmes de marche : un algorithme permettant le déplacement d’un cube quelle que soit sa dimension est meilleure qu’un algorithme permettant de déplacer un seul type de cube. Mais nous avons aussi à déterminer quelles sont les futures fonctionnalités du simulateur qui pourraient nous être utiles pour implanter les algorithmes de déplacement afin de faciliter le codage et de renforcer les possibilités offertes par SIMULATOM. L’élaboration des algorithmes passe par l’utilisation de l’API du simulateur, c’est également l’occasion pour nous d’informer les développeurs du simulateur du bon fonctionnement du code ou des bugs éventuels à corriger.

- Solutions mises en place

2.1- Implantation d’une IHM de lancement

Afin de répondre à nos objectifs simplement nous avons décidé de mettre en place une interface homme machine qui gère le type de molécule/atome à tester, le paramètre de construction (c'est-à-dire la taille de la molécule), le type d’algorithme à tester et enfin, le lancement de l’algorithme de déplacement.

Cette interface permet donc à l’utilisateur de  tester rapidement et efficacement les algorithmes de création et de déplacement de chaque molécule à la taille voulue.

2.2- Création d’algorithmes de tests

Pour répondre à notre objectif, nous avons donc créé des algorithmes de création et des algorithmes de déplacement. Nous avons donc utilisé l’API de SIMULATOM et c’est ce qui nous a permis de tester les fonctionnalités offertes par le simulateur.

2.3- Mise en place de tests de validité

Afin de comparer et de pouvoir décider si un algorithme est meilleur qu’un autre nous devons choisir des critères de validation tel que la stabilité, l’énergie consommée, la vitesse de déplacement ou encore l’extensibilité.

Nous avons retenu les critères suivants :

Extensibilité :

Le rang n+1 est le rang supérieur en unité logique de la configuration. Par exemple, pour un cube passer de n à n+1, c'est augmenter chacun de ces coté d'un atome et donc  passer de 8 atomes (rang 2) à 27 atomes (rang 3)

On vérifie si les différents algorithmes de construction et de déplacement sont toujours valide pour des molécules constituées de n+1 atome, c’est à dire si la molécule peut être extensible tout en restant viable au niveau de ses algorithmes.

On teste pour des molécules de tailles x et on valide si les algorithmes fonctionnent.

Fréquence :

Afin d’optimiser les déplacements d’une molécule, il nous a paru judicieux de prendre en compte l’énergie qu’occasionne un déplacement. En effet, une molécule doit obligatoirement effectuer au minimum  1 mouvement, c’est à dire utiliser un de ses moteurs d’une des ses pattes.

Donc plus la molécule augmente de taille ou plus le déplacement est long, plus les moteurs consommeront d'énergie.

Il faut donc privilégier les algorithmes les moins coûteux en mouvement.

Pour cela nous n’allons pas utiliser des zones d’acceptabilité mais observer quels algorithmes ont un nombre d’activations de moteur le plus faible lors d’un déplacement de x mètre.

Stabilité :

Un critère de stabilité parait nécessaire, non pas pour un choix direct du type d’algorithme de déplacement mais pour une vision plus lointaine du projet avec par exemple une nécessité de stabilité au niveau mécanique par rapport au sol lors d’un transport ou autre à l’aide d’une molécule quelconque.

Par exemple, on pourrait envisager que la molécule de type tapis pourrait être utilisée pour un transport quelconque grâce à sa stabilité: on prévoit peu de mouvements de tangages et de roulis.

Les algorithmes qui rendent le déplacement de la molécule plus stable sont donc préférables car ils ont plus de chances d’avoir un comportement réel qui se rapproche de celui du simulateur.

3-Concrétisation des solutions

3.1- Etat d’avancement du projet

3.1.1 Ce qui a été réalisé

Le diagramme  de classes:

Dans un premier temps, nous avons respecté la structure objet que nous avions décidée de mettre en place ( rappel de la structure, voir le diagramme de classe ci-dessous)

Une structure abstrait Molécule a été mise en place, constitué de un ou plusieurs atomes à laquelle nous faisons appel pour créer des molécules concrète de toute sorte par exemple une ligne, un tapis ou un atome simplement. Cette structure nous a permis de poser des contraintes lors des créations de nouvelles molécules concrètes.

Dans les classes qui héritent d’une classe abstraite, il est obligatoire de réécrire  les méthodes virtuelles tout en respectant leurs signatures.

Voir diagramme de classe en annexe

Les algorithmes de création des molécules :

Tous les algorithmes de création de molécules désirées ont été réalisés, c’est à dire ceux de la ligne, du tapis, du cube, marcheur et la roue. La taille de ces structures est paramétrable est  paramétrable par l’intermédiaire de l’interface homme/machine.

L’interface Homme/Machine :

Une interface homme / machine a été développé autorisant ainsi le choix de la molécule à simuler, de sa taille ainsi que l’algorithme de déplacement que celle-ci devra suivre.

L’interface du simulateur

Les algorithmes de déplacement des molécules:

Nous avons créé les algorithmes de déplacements de la plupart des molécules crées, c’est à dire l’atome seul : 3 algorithmes, la ligne : 2 algorithmes, le tapis : 2 algorithmes, le tout en respectant la codification de Heurocol.

Certains algorithmes de déplacements intelligents:

Il a été réalisé aussi certains algorithmes « intelligent », la molécule se déplacent vers un point de destination que l’utilisateur aura déterminer et qui peut être déplacer au cours d’une simulation, la molécule se repositionnant automatiquement vers ce point. Ces algorithmes arrêtent l’avancement de la mol »cule quant celle ci a atteint le point destination.

Il existe donc 2 algorithmes intelligents, l’atome seul et le tapis.

3.1.2 Ce qui reste à effectuer

Par rapport à ce que nous avions prévu, il reste à  développer les algorithmes de déplacement des molécules roue et cube qui, à cause de leurs complexités nécessitent la prise en charge des frottements par le simulateur.

En effet, les mouvements reposant sur la présence des frottements, nous n’avons pas pu effectuer les tests initialement prévus. Donc les tests de vitesse de déplacement, de fréquence de mouvement, et de stabilité n’ont pu être mis en œuvre.

3.2- Difficultés trouvées et apports

3.2.1 Globale

Ce projet reposant entièrement sur l’utilisation du simulateur simulatom, nous sommes donc limités par celui-ci.

En effet, plusieurs remarques récurrentes sont apparues au cours du projet. Tout d’abord, le simulateur demande énormément de ressource à la plate-forme sur lequel il est utilisé, rendant ainsi les essais d’algorithmes, de molécules et les captures de vidéos très longues mais faisable.

D’autre part,  le simulateur étant  en cours de création, certaines fonctionnalité ont été ajoutées ou retouchées au cours de notre projet, ralentissant parfois notre progression. Mais ceci constituait le but de ce projet, contrôler le bon fonctionnement du simulateur et mettre le doigt sur les problèmes de programmation par la création de molécules et d’algorithmes de déplacement.

La plus grosse difficulté a  été de développer des algorithmes de déplacement en «aveugle » Le simulateur ne prenant pas en charge les frottements, nos molécules ne pouvaient pas réellement se déplacer et restaient à leurs places. Donc nous n’avons aucune idées des résultats de nos algorithmes, nous les avons développés en essayant d’être logique et  ayant du bon sens.

3.2.2 Personnel : chaque personne du groupe

Ronan Le Grand :

Pour ma part, j’ai eu des difficultés au niveau de la programmation en c++, plus précisément les pointeurs avec les tableaux. Sinon les calcules de positions des pattes m’ont posé quelques difficulté lors de ma tentative de création ‘une molécule de type triangle.

Sinon la prise en main du simulateur a pu être au début un peu laborieux et nécessita un moment afin de comprendre son fonctionnement général.

Ce projet m’a permis d’utiliser et d’apprendre un peu plus le C++. De plus, le travail de groupe a été intéressant et m’a permis de voir les problèmes que cela peut générer.

Sébastien Hilaire :

Les principales difficultés que j'ai rencontrées au cours de ce projet sont liées à trouver le bon sens de déplacement des pattes.

Je programmais déjà en C++ et ce projet m'a donc permis d'appliquer mes connaissances. J'ai de plus un peu mieux comprit certaines subtilité du langage comme les méthodes virtuelles.

De plus, je connaissais déjà bien l'API OpenGL que j'ai déjà beaucoup utilisé. J'ai pu mettre en pratique ce que je connais pour la réalisation du menu interactif.

Ce projet m'a de plus permis de me familiariser avec une API que je ne connaissais pas auparavant. C'est toujours une expérience intéressante que d'apprendre une API pour l'utilisé dans le but précis.                Il a de plus fallut ce familiariser avec le langage HOROCOL pour représenter les différents algorithmes.

De plus, pour calculer le déplacement d'une molécule vers un point précis dans l'espace, il m'a fallut utiliser l'outil mathématique : calcul d'un repère relatif à l'orientation de la molécule, vecteur, produit scalaire, calcul d'angle.

Anthony Schmitt :

Il a fallu apprendre un nouveau langage de programmation : le C++. Au début, j’ai eu du mal a comprendre la majorité des méthodes du simulateur et en particulier à maîtriser l’utilisation du setTargetPosition qui provoque des mouvements différents suivant le sens dans lequel l’atome est posé.

Olivier Boucard :

Les principales difficultés que j'ai rencontrées au cours de ce projet sont liées à trouver le bon sens de déplacement des pattes.

3.3- Calendrier, gestion du temps et respect des prévisions

Dans un premier temps, nous avons pris connaissance du projet, avec la présentation de

l'API et des besoins du client (Yann Le Guyadec). Notre maître d'œuvre (Michel Dubois) nous a

alors proposé des réunions une fois par semaine, ce qui a permis de bien réfléchir et de facilité

la mise en place du projet. Nous avons ciblé les étapes importantes, mais aussi les difficultés

que l'on pourrait rencontrer. Le calendrier que nous avons pu établir des premières réunions

prenaient en compte ces différents points. Ce qui fait que l'on a tenu les délais.

Puis lors de la période de codage, nous avons eu plus de mal à respecter les prévisions.

En effet, les durées de création d'algorithmes se sont révélées assez hétérogènes : surtout entre

les algorithmes de créations (plutôt rapide) et les algorithmes de déplacements (plutôt long), ou

entre algorithmes de même sorte : création de l'atome seul (plutôt rapide) et de la roue (plutôt long)

De plus n'ayant pas de frottement nous étions obligés de prendre plus de temps pour voir si un algorithme

de déplacement est réellement opérationnel.

Nous avons pu gagner du temps au niveau des tests que nous n'avons pas effectué (voir précédemment)

Mais on avait tablé sur deux semaines de codages et on en a eu qu'une seule. En fait, la seconde

semaine nous avons préparé les documents à rendre, ce qui est long. Enfin, pour la soutenance nous

avons réalisé des vidéos malgré une génération très lente (utilisation de Ulysse à cause de la place

demandé, 600Mo pour 30 secondes de vidéo)

Ce qui fait que tout n'est pas fini, la roue ne se déplace pas et tous les algorithmes ne

vont vers le point de rendez-vous. De plus, on n'a pas respecté le partage des tâches prévu dans le

plan de développement, à cause en parti des problèmes de frottements, de lenteur et de compilation

sur les ordinateurs personnels.

4-Annexe

4.1- Le diagramme de classe

4.2- Calendrier prévu